BÀI TẬP: ƯU TIÊN PRODUCT BACKLOG THEO MOSCOW

Release 1 (MVP) – Hệ thống mượn sách online của thư viện

Họ và tên: [Họ tên]      MSSV: [MSSV]      Vai trò: Product Owner

# 1. Bảng phân loại MoSCoW kèm lý do

Số trong cột đầu là số thứ tự gốc của hạng mục trong đề bài. Điểm: S = 1, M = 2, L = 3.

| Mục | Hạng mục | Size | Điểm | Nhóm | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | L | 3 | Must have | Không có sách trong hệ thống thì không có gì để tìm hay mượn; đây là nền dữ liệu cho mọi hạng mục khác. |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M | 2 | Must have | Phải biết ai đang mượn thì mới đặt mượn và áp giới hạn số sách được; mục 3 và 5 phụ thuộc vào nó. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M | 2 | Must have | Độc giả phải tìm được sách trước khi đặt mượn; thiếu thì hệ thống gần như không dùng được. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) | L | 3 | Must have | Đây là giá trị cốt lõi của MVP: đặt mượn online để khỏi đến thư viện rồi mới biết sách hết. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M | 2 | Must have | Khi sách hết, đây là lối đi duy nhất giúp độc giả không bị bỏ lại; phụ thuộc mục 3 nên đứng sau mục 3. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S | 1 | Should have | Giảm trả trễ nhưng có cách tạm (độc giả tự nhớ hạn, thủ thư nhắc thủ công); phụ thuộc mục 3, chi phí thấp. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S | 1 | Should have | Tiện nhưng có cách tạm là đến quầy gia hạn; phụ thuộc mục 3, chi phí thấp. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S | 1 | Should have | Hữu ích để tra cứu lại nhưng thiếu thì độc giả hỏi thủ thư; phụ thuộc mục 3. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook | M | 2 | Could have | Chỉ giảm bước đăng ký; đã có đăng ký thường (mục 1) nên bỏ đi ít ảnh hưởng, lại thêm rủi ro tích hợp bên thứ ba. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M | 2 | Could have | Không ảnh hưởng đến việc mượn sách; không khẩn cấp cho MVP. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L | 3 | Won't have | Chi phí cao, đã có cách tạm là gọi điện hoặc đến quầy; không tạo giá trị cốt lõi cho MVP. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân | L | 3 | Won't have | Chi phí cao và cần dữ liệu từ lịch sử mượn (mục 9) và đánh giá (mục 6); chưa có dữ liệu thì chưa làm được. |

# 2. Tổng điểm công sức nhóm Must

Nhóm Must gồm 5 hạng mục (mục 10, 1, 2, 3, 5): 3 + 2 + 2 + 3 + 2 = 12 điểm, tương đương 12/20 = 60% năng lực Release 1, nằm đúng trong ngưỡng yêu cầu và không vượt quá 5 hạng mục.

- Should: 3 điểm; Could: 4 điểm. Đây là vùng đệm có thể cắt nếu trễ tiến độ. Must + Should + Could = 19 điểm, vẫn nằm trong năng lực khoảng 20 điểm.

- Won't have: 6 điểm (mục 11 và 7), chuyển sang các bản phát hành sau. Tổng cả bốn nhóm: 25 điểm, khớp với đề bài.

# 3. Product Backlog có thứ tự (1 đến 12)

Thứ tự dựa trên giá trị nghiệp vụ, phụ thuộc, rủi ro và chi phí. Hạng mục được phụ thuộc luôn đứng trước hạng mục phụ thuộc vào nó và thuộc nhóm cao hơn hoặc cùng nhóm.

| Thứ tự | Hạng mục | Điểm | Nhóm | Điểm lũy kế | Phụ thuộc vào | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) (mục 10) | 3 | Must | 3 | — | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 2 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (mục 1) | 2 | Must | 5 | — | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 3 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (mục 2) | 2 | Must | 7 | Mục 10 (dữ liệu sách) | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 4 | Mượn sách online (có giới hạn số sách) (mục 3) | 3 | Must | 10 | Mục 1, 10 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) (mục 5) | 2 | Must | 12 | Mục 3 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 6 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (mục 8) | 1 | Should | 13 | Mục 3 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 7 | Gia hạn mượn sách online (mục 4) | 1 | Should | 14 | Mục 3 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 8 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân (mục 9) | 1 | Should | 15 | Mục 3 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 9 | Tích hợp đăng nhập Google/Facebook (mục 12) | 2 | Could | 17 | Mục 1 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 10 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (mục 6) | 2 | Could | 19 | Mục 3 | Nằm trong năng lực Release 1 |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư (mục 11) | 3 | Won't | 22 | — | Chưa làm ở Release 1, giữ trong backlog |
| 12 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (mục 7) | 3 | Won't | 25 | Mục 3, 6, 9 | Chưa làm ở Release 1, giữ trong backlog |

# 4. Tự phản biện

Về mục 12 (đăng nhập Google/Facebook), người khác có thể xếp Should vì sinh viên thường ngại tạo tài khoản mới, nên đăng nhập một chạm có thể tăng số người dùng ngay từ đầu. Tôi vẫn giữ Could vì đăng ký thường đã là cách thay thế đủ dùng, trong khi tích hợp bên thứ ba thêm rủi ro và tốn 2 điểm. Về mục 5 (đặt trước), người khác có thể hạ xuống Should vì độc giả có thể quay lại kiểm tra sau hoặc nhờ thủ thư báo, nhất là khi Must đã dùng đúng 12 điểm. Tôi xếp Must vì mục tiêu cốt lõi là độc giả không mất công đến thư viện rồi mới biết sách hết, và nếu trễ tiến độ thì mục 5 là hạng mục Must đầu tiên tôi sẽ xem xét lại.